Handlingsplan for Hillerød Kommune

Klimakommune under DN’s klimakommuneinitiativ

Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening

2012

Indledning

Hillerød Kommunes Borgmester, Kirsten Jensen, underskrev i maj måned 2010 aftalen med Danmarks naturfredningsforening om at blive klimakommune. Med den underskrift har Hillerød Kommune forpligtet sig til at reducere udledningen af CO2 med 2% om året fra kommunen som virksomhed. Udover klimakommuneaftalen har Byrådet besluttet, at udledningen af CO2 skal reduceres med 35%  senest 2020.

Derfor har byrådet besluttet at gennemføre energirenoveringer for 100 mio kroner over de næste 4 år. Udvælgelse af de projekter der skal gennemføres sker på baggrund af energigennemgang af samtlige kommunale ejendomme, en gennemgang der er afsluttet i foråret 2011. På baggrund af resultatet af energigennemgangen har Hillerød Kommune i 2011 fokuseret på at gennemføre energirenoveringer for de første 25 mio kroner.  Fokus i energirenoveringen har været på skolerne.

Hillerød Kommune tilsluttede sig klimakommuneaftalen i maj måned 2010 og skal derfor nu samlet have reduceret udledningen af CO2 med 3%. Hillerød Kommune har reduceret udledningen af CO2 med 11,9% over 2 år. Klimakommuneaftalen mere end overholdt.

Datagrundlag

Denne rapportering omfatter 2010 og 2011. Til beregning af emission af CO2 fra køretøjer anvendes emissionsfaktorer og for omregning fra m3 naturgas til CO2 udledning er DN’s  ”Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO2 udledning” anvendt. For udledning af CO2 fra fjernvarme, olie, KWh gas og el er anvendt data fra Key2green.

I det følgende beskrives udviklingen i CO2 udledningen fra aktiviteter der varetages af Hillerød Kommune. Aktiviteterne fremgår af tabellerne og er ikke et fuldstændigt billede af udledningen af CO2 fra Hillerød Kommune som virksomhed, men vi arbejder på at vores datagrundlag bliver mere præcist.

Data for el og varme er hentet fra Hillerød Kommunes energiregistreringssystem ” Caretaker”. Varmeforbruget er graddagskorrigeret. Der er brugt tal fra konkrete aflæsninger. Med i årets opgørelse er ejendomme hvor data til udarbejdelse af nøgletal har været tilgængelige. Generelle oplysninger er opdelt for El og varme, da ikke alle data findes for samme ejendomme.

Opgørelsen er opdelt i 2 :  årets opgørelse som omfatter ny opgørelse for 2010 samt opgørelsen for 2011 og  sidste års opgørelse der er vedlagt som et bilag til denne rapportering. Når 2010 opgøres igen skyldes det at opgørelsesmetoden er forskellig fra sidste år. Opgørelsen fra sidste år og dette års opgørelse er  ikke sammenlignelige, men opgjort som beskrevet giver de et billede af udviklingen. Ved vurdering af indsatsen fokuseres på den procentvise ændring i udledningen af CO2.

Vi arbejder på at gøre registreringen stadig mere præcis og vores fokus er i den forbindelse primært rettet mod de ejendomme der energirenoveres.

Kørte kilometer omfatter det tekniske område, opgjort i forhold til forbrugt brændstof og øvrig kommunal kørsel er opgjort på baggrund af konkrete kørte kilometer i en måned omregnet til hele året. Opgørelsen af øvrig kommunal kørsel baseres på oplysning fra hjemmeplejen. Der er skiftet biler og opgørelsesmetode. Derfor er det ikke muligt at sammenligne tallene fra sidste år. Selvom de nye biler er mere brændstoføkonomiske, er der sket et så markant fald at det ikke i år giver mening at lade tallene indgå som en del af opgørelsen et fald som ikke afspejles i en tilsvarende reduktion i kørselsbehov. Derfor omfatter CO2 reduktionen i år ikke øvrig kørsel. Vi forventer at opgørelsen er mere præcis næste år.

CO2-udledning fra Hillerød Kommune som virksomhed.

Opgørelsen af CO2-udledningen fra Hillerød kommune som virksomhed er fordelt på udledning fra bygninger og udledning fra kørsel.

Det fremgår af skemaerne, at udledningen af CO2 fra bygninger samlet set er reduceret i 2011, mens udledningen fra kørsel i teknik er steget. Udledning fra øvrig kørsel er faldet. Det skyldes for en dels vedkommende at der er anskaffet nye små biler, men mest en ændret opgørelsesmetode. Tallene medtages ikke i den årlige opgørelse. Derudover er der mulighed for at bruge elcykler. Det store fald kan dog ikke forklares ved nye biler. Det skyldes snarere at opgørelsen af kørsel ikke er præcis.

| CO2 regnskab Bygninger |
| --- |
|  | 2010 | 2011 |
|  | CO2 [ton] | CO2 [kg/m2] | CO2 [tons] | CO2 [kg/m2] |
| Dagtilbud Børn | 709 | 46,1 | 581 | 37,7 |
| Skoler | 2.658 | 36,0 | 2.495 | 31,5 |
| Specialområde | 296 | 47,6 | 243 | 40,0 |
| Sundhed og ældre | 624 | 107,8 | 513 | 83,8 |
| Administration, bibliotek mm. | 529 | 37,9 | 383 | 37,3 |
| Teknisk område | 203 | 37,7 | 182 | 34,4 |
| Total: | 5.019 | 52,2 | 4.397 | 44,1 |
| CO2 regnskab kørsel CO2 [tons] |
|  | 2010 | 2011 |
| Kørsel i Teknik | 278 | 295 |
| Øvrig kommunal kørsel | (220) | (84) |

Udledning i alt for virksomheden Hillerød Kommune:

| tons CO2 | 2010 | 2011 | ændring i % |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagtilbud børn | 709 | 581 | -18,0 |
| skoler | 2658 | 2495 | -6,1 |
| specialområde | 296 | 243 | -17,0 |
| sundhed og ældre | 624 | 513 | -17,8 |
| Administration, bibliotek mm. | 529 | 382 | -27,8 |
| teknisk område | 203 | 182 | -10,3 |
| kørsel i teknik | 277 | 295 | 6,5 |
| øvrig kørsel | (220) | (83) | - |
| i alt | 5296 | 4691 | -11,4 |

Der er opnået en stor reduktion i udledningen af CO2. Årsagen er, at udledningen fra de energiproducerende anlæg som leverer el og varme er faldet fra 2010 til 2011. Men det faktiske energiforbrug er steget med ca 1½ %. Stigningen er sket på skoleområdet og årsagen kan være, at der i forbindelse med ombygning og renovering af skolerne har været opstillet ekstra lokaler som har brugt el og varme og at renoveringsprojekterne er blevet forsinkede.

I det kommende år vil der fortsat være fokus på energirenovering og forbedring af registrering af vores energiforbrug.

Energispareindsats i 2011:

I 2011 er der gennemført energirenoveringsprojekter på større kommunale ejendomme for 25 mio. kr. Det er den første fjerdedel af den energirenovering som Byrådet har sat i gang.  Udvælgelsen af renoveringsprojekter er sket på baggrund af energimærkning af Hillerød Kommunens ejendomme.

På 2 udvalgte skoler er der gennemført en mere detaljeret kortlægning af muligheder for at spare på energien. Kortlægningen skal også bruges til at afprøve en model, der skal sikre at vi opnår og fastholder den forventede besparelse på energiforbruget.

Energiprojekterne i 2011 omfattede:

- Energieffektivisering af ventilationsanlæg (udskiftning og optimering)

- Optimering og udskiftning til nye belysningsanlæg med styring

- Udskiftning af cirkulationspumper

- Varmestyring, herunder også styring af drift tider på ventilationsanlæg

- Efterisolering af tekniske installationer i varmecentral

- Optimering af klimaskærm, herunder efterisolering af loft og vægge samt udskiftning af vinduer.

- Der vurderes også om solceller kan være relevante på de udvalgte bygninger.

Status på konkrete projekter:

- Der er gennemført 2 pilotprojekter på Hillerødsholmskolen og Ll. Lyngby Skole

- udbud af energibesparende projekter baseret på energimærker

(EMO) på udvalgte ejendomme over 1.500 m2

- gennemført udbud af solcelleprojekter på udvalgte nyere tagflader

Der er i forbindelse med gennemførelse af de energioptimerende projekter lagt vægt på at sikre optimale løsninger, der ud over en energibesparelse sikrer:

- Forbedring af indeklima ved bedre styring af ventilation og varme. Et godt indeklima sikrer bedre koncentration og indlæring

- Opgradering af belysning til anbefalet lysniveau i bl.a. klasselokaler, hvor den eksisterende belysning ikke lever op til bygningsreglementets krav

- optimal koordinering med øvrige kortlagte opgaver på de berørte ejendomme

Det omfatter kortlagte vedligeholdelsesopgaver herunder godkendte anlægsopgaver

- Information til og inddragelse af de berørte skoleledere i konkret planlægning af de udvalgte projekter.

Plan for 2012:

Der er fokus på følgende hovedområder:

- Energistyring af Kommunens Energiforbrug

- kortlægning af og gennemførelse af energioptimering af klimaskærm på de 2 pilotprojektejendomme, Ll. Lyngby Skole og Hillerødsholmskolen, hvor der primært er gennemført energibesparende foranstaltninger på tekniske installationer.

- energioptimering på udvalgte ejendomme med stort energiforbrug

- forundersøgelse af potentialet for spændingssænkning på kommunens ejendomme

- adfærdsprojekt på en udvalgt folkeskole efter nærmere drøftelser i administrationen

- Mini-ESCO på Hanebjerg Skole, Uvelse afdeling.

Ved implementering af ovenstående 2012 projekter forventes opnået yderligere en reduktion på ca. 12 % af den årlige CO2-udledning fra kommunens ejendomme. Projekterne i 2011 samt de foreslåede i 2012 vil resultere i en reduktion på samlet 29 %.

I Byrådets klimastrategi fra 2009 er det et mål, at CO2 udledningen fra de kommunale bygninger skal sænkes med 35% senest i 2020. Med den planlagte indsats er Hillerød Kommune godt på vej til at nå målet for de kommunale bygninger.

Bilag:

CO2-udledning fra Hillerød Kommune som virksomhed tal fra 2011 rapportering.

CO2-udledning fra Hillerød Kommune som virksomhed tal fra 2011 rapportering.

Opgørelsen af CO2-udledningen fra Hillerød kommune som virksomhed er fordelt på udledning fra bygninger og udledning fra kørsel.

Opgørelse fra rapportering 2011:

| CO2 regnskab Bygninger |
| --- |
|  | 2009 | 2010 |
|  | CO2 [tons] | CO2 [kg/m2] | CO2 [tons | CO2 [kg/m2] |
| Dagtilbud Børn | 855 | 36,3 | 927 | 39,4 |
| Skoler | 3.422 | 31,3 | 3.150 | 28,8 |
| Specialområde | 478 | 29,1 | 564 | 34,3 |
| Sundhed og ældre | 751 | 53,4 | 680 | 48,3 |
| Administration, bibliotek mm. | 1.011 | 38,2 | 1.109 | 41,9 |
| Teknisk område | 198 | 37,4 | 203 | 37,7 |
| Total: | 6.715 | 35,4 | 6.633 | 34,9 |

| CO2 regnskab kørsel CO2 [kg] |
| --- |
|  | 2009 | 2010 |
| Kørsel i Teknik | 235 | 278 |
| Øvrig kommunal kørsel | 220 | 220 |

Opgørelse fra rapportering 2011:

| tons CO2 | 2009 | 2010 | ændring i % |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagtilbud børn | 855 | 927 | 8,4 |
| skoler | 3.422 | 3.150 | -7,9 |
| specialområde | 478 | 564 | 18 |
| Sundhed og ældre | 751 | 680 | -9,4 |
| Administration, bibliotek mm. | 1011 | 1109 | 9,7 |
| teknisk område | 198 | 203 | 2,5 |
| kørsel i teknik | 235 | 278 | 18,3 |
| øvrig kørsel | 220 | 220 | 0 |
| i alt | 7170 | 7131 | -0,54 |